中科院重庆研究院园区泥石流沟原型实验场地建设

询价公告

中科院重庆研究院，按照公开透明、公平竞争、公正及诚实信用的原则，对园区泥石流沟原型实验场地建设进行询价采购。

1.采购编号：2017-06-09-0020

2.项目名称：园区泥石流沟原型实验场地建设

3.评标办法：最低报价成交。

4.递交报价文件截止时间：2017年7月 4 日12:00前

5.递交文件内容：书面盖章的纸质报价原件，及投标人认为必要提供的证明文件。报价（包干价）及证明文件密封快递至我院叶老师收。

6. 联系人：叶老师 联系电话：023-65935458

7.项目施工地址：重庆市北碚区方正大道266号。

园区泥石流沟原型实验场地建设项目技术要求

一、报价公司资质要求：

具备从事建筑相关业务经营范围许可。

二、园区泥石流沟原型实验场地建设项目内容

1、在中科院重庆研究院的天然沟道内进行泥石流模拟实验，主要包括三个实验内容：（1）泥石流次声监测；（2）泥石流冲击力测量；（3）鱼脊型水石分离结构原型实验。

三个实验内容同时进行，实验流程大致如下：首先在沟道两侧安装次声传感器，在沟道内部安装冲击力传感器，并在沟道下游修建水石分离结构；然后在沟道中人工模拟泥石流流动过程，利用次声传感器和冲击力传感器对泥石流次声信号和冲击力进行监测，同时使泥石流流经水石分离结构，检验结构的防治效果。

人工模拟泥石流的方法：在原沟道陡坡段（沟道下游2个人行桥之间的沟道）倒入一定量的松散土体，利用沟道附近消防栓里的水或沟道上游小池塘里的水堵溃提供水源，冲刷土体，形成泥石流。

上述三个实验中，涉及到沟道改造和土建工程。

2、具体设计方案详见附件。

三、项目完成时限

签订合同后30日施工完毕。

四、付款方式

完工验收合格后7个工作日内支付总价款的95%，质保1年到期后支付总价款的5%尾款。

五、报价表参考模板及园区泥石流原型实验场地相关图示见附件, 如图纸内容与实际不符，以现场实际为准。

六、此项目报价前务必联系陈老师现场踏勘，联系电话：15826183724。